****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНДРА**

**Октябрьского района**

**Ханты-Мансийского автономного округа – Югры**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 17 | » | января |  | 2023 | г |  | № | 7 |

пгт. Андра

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной инфраструктуры

городского поселения Андра»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Октябрьского района от 13.07.2022 № 1486 «О муниципальных программах городского поселения Андра», постановлением администрации городского поселения Андра от 28.07.2020 № 188 «О перечне муниципальных программ городского поселения Андра»:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Андра» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации городского поселения Андра:

- от 25.08.2020 № 222 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Андра»;

- от 20.03.2021 № 24 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Андра утвержденную постановлением администрации городского поселения Андра от 25.08.2020 № 222»;

- от 17.05.2021 № 59 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Андра утвержденную постановлением администрации городского поселения Андра от 25.08.2020 № 222»;

- от 30.08.2021 № 244 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Андра утвержденную постановлением администрации городского поселения Андра от 25.08.2020 № 222»;

- от 23.11.2021 № 293 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Андра утвержденную постановлением администрации городского поселения Андра от 25.08.2020 № 222»;

- от 24.02.2022 № 74 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Андра утвержденную постановлением администрации городского поселения Андра от 25.08.2020 № 222».

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения в общедоступных местах, а также разместить на официальном сайте городского поселения Андра в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения Андра Н.В. Жук

Приложение к постановлению

администрации городского поселения Андра

от «17» января 2023 г. № 7

Муниципальная программа Октябрьского района

«Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Андра»

(далее – муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие транспортной инфраструктуры городского поселения Андра | | | | | | Сроки реализации муниципальной программы | | | | | | | | | 2023 – 2025 годы и на период до 2030 года | | |
| Тип муниципальной программы | Муниципальная программа | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор муниципальной программы |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация городского поселения Андра | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация городского поселения Андра, в лице отдела имущественных, земельных отношений и благоустройства администрации городского поселения Андра | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Национальная цель | отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение благоустройства, качества и технического состояния дорог до уровня соответствующего нормативным требованиям, обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах и улицах поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1. Приведение дорожного покрытия и искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы или основные мероприятия | 1. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.  2. Содержание автомобильных дорог. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | | Документ-основание | | Значение показателя по годам | | | | | | | | | | | | |
| Базовое значение | | 2023 | | 2024 | 2025 | | 2026-2030 | | На момент окончания реализации муниципальной программы | | | Ответственный исполнитель/  соисполнитель за достижение показателя |
| 1 | Прирост площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | | Постановление администрации Октябрьского района от 13.07.2022 № 1478 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации  Стратегии социально-экономического развития  Октябрьского района до 2020 года и  на период до 2030 года» | | 10200 | | 12000 | | 15000 | 17000 | | 24000 | | 24000 | | | Администрация городского поселения Андра |
| 2 | Повышение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Постановление администрации Октябрьского района от 13.07.2022 № 1478 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации  Стратегии социально-экономического развития  Октябрьского района до 2020 года и  на период до 2030 года» | | 29 | | 32 | | 36 | 41 | | 45 | | 45 | | | Администрация городского поселения Андра |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | | | Источники финансирования | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026- 2030 | |
| Всего | | 7 150,5 | | | | 2 356,5 | | | 2 396,0 | | 2 398,0 | | | 0,0 | |
| Бюджет автономного округа | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Бюджет Октябрьского района | | 1 113,0 | | | | 371,0 | | | 371,0 | | 371,0 | | | 0,0 | |
| Местный бюджет | | 6 037,5 | | | | 1 985,5 | | | 2 025,0 | | 2 027,0 | | | 0,0 | |
| Объем налоговых расходов Октябрьского района | | | | | Расходы по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | | | 2023 | | | 2024 | | 2025 | | | 2026- 2030 | |
| 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № структурного элемента (основного мероприятия) | Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы | Ответственный исполнитель/  соисполнитель | Источники финансирования | | Финансовые затраты на реализацию (тыс.рублей) | | | | |
| всего | в том числе | | | |
| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2030 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» (1) | Администрация городского поселения Андра | Всего | | 1 113,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Октябрьского района | | 1 113,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» (2) | Администрация городского поселения Андра | Всего | | 6 037,5 | 1 985,5 | 2 025,0 | 2 027,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Октябрьского района | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | 6 037,5 | 1 985,5 | 2 025,0 | 2 027,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: | | | Всего | | 7 150,5 | 2 356,5 | 2 396,0 | 2 398,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Октябрьского района | | 1 113,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | | 6 037,5 | 1 985,5 | 2 025,0 | 2 027,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Проектная часть | | | | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Октябрьского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Процессная часть | | | | Всего | 7 150,5 | 2 356,5 | 2 396,0 | 2 398,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Октябрьского района | 1 113,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 6 037,5 | 1 985,5 | 2 025,0 | 2 027,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности | | | | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Октябрьского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | | | | Всего | 7 150,5 | 2 356,5 | 2 396,0 | 2 398,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Октябрьского района | 1 113,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 6 037,5 | 1 985,5 | 2 025,0 | 2 027,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Администрация городского поселения Андра | | | | Всего | 7 150,5 | 2 356,5 | 2 396,0 | 2 398,0 | 0,0 |
| Бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Октябрьского района | 1 113,0 | 371,0 | 371,0 | 371,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 6 037,5 | 1 985,5 | 2 025,0 | 2 027,0 | 0,0 |

Таблица 2

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  Структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование  структурного элемента (основного мероприятия) | Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель 1. Повышение благоустройства, качества и технического состояния дорог до уровня соответствующего нормативным требованиям, обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах и улицах поселения | | | |
| Задача 1. Приведение дорожного покрытия и искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию | | | |
| 1. | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Мероприятие направлено на повышение транспортно-эксплуатационных показателей эксплуатируемых дорог и доведения их состояния до уровня, соответствующего требованиям технических регламентов, что обеспечивает бесперебойное и безопасное движение транспорта, а также сохранность автомобильных дорог.  Муниципальные контракты по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Октябрьского района городским и сельским поселениям, входящим в состав Октябрьского района на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, на содержание автомобильных дорог |
| 2. | Основное мероприятие «Содержание автомобильных дорог» | Проведение комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги и искусственных сооружений, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.  - уборка снега и грейдированные автомобильных дорог.  Муниципальные контракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог. |  |