|  | Приложение к постановлению администрации городского поселения Андра От "27" февраля 2015 г. № 19/1 |
| --- | --- |
| План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования городское поселение Андра к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг. |

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести совещание по итогам прохождения осенне-зимнего периода 2014-2015 годов и о задачах на осенне-зимний период 2015-2016 годов | 20 апреля 2015 г. | Глава администрации городского поселения Андра, отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству |
| 2 | Участие в районном совещании по итогам прохождения осенне-зимнего периода 2014-2015 годов и о задачах на осенне-зимний период 2015-2016 годов | 25 апреля 2015 года | Глава администрации городского поселения Андра, отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству |
| 3 | Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения) не менее 5% от их общей протяженности (с использованием современных инновационных технологий и материалов со сроком службы 30 и более лет). | В период подготовки к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов | Глава администрации городского поселения Андра, отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству в границах муниципального образования городское поселение Андра |
| 4 | Обеспечить контроль за исполнением муниципальных контрактов по подготовке к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов | В период обязательств по контрактам | отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству, финансово-экономический отдел, организационно-правовой отдел |
| 5 | Обеспечить постоянную работоспособность резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной инфраструктуры городского поселения Андра | До 1 сентября 2015 года | Руководители предприятий и организаций коммунального комплекса и энергетики |
| 6 | Проведение совместных противоаварийных тренировок по взаимодействию электроснабжающих, жилищно-коммунальных организаций и ресурсоснабжающих предприятий на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении электроснабжения в населенных пунктах | В течение 2015 года | Руководители предприятий и организаций коммунального комплекса и энергетики, администрация городского поселения Андра |
| 7 | Обеспечить опрессовку тепловых сетей и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло-водоснабжения с оформлением соответствующих актов | До 28 августа 2015 г. | Руководители предприятий и организаций коммунального комплекса и энергетики, индивидуальные предприниматели, руководители управляющих организаций, ТСЖ, ответственные по домам, выбравшие непосредственный способ управления многоквартирными домами |
| 8 | Обеспечить выполнение планов мероприятий по подготовке жилого фонда, объектов коммунального хозяйства и электроэнергетики городского поселения Андра к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов | Ежедекадно, июнь-ноябрь 2015 года | Руководители предприятий и организаций коммунального комплекса и энергетики, индивидуальные предприниматели, ответственные по домам, выбравшие непосредственный способ управления многоквартирными домами |
| 9 | Обеспечить контроль за подготовкой объектов здравоохранения городского поселения Андра к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов | До 1 сентября 2015 года | Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» филиал в поселке Андра |
| 10 | Обеспечить контроль за подготовкой объектов образования городского поселения Андра к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов | До 1 сентября 2015 года | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Андринская средняя общеобразовательная школа», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад общеобразовательного вида «Семицветик» |
| 11 | Обеспечить контроль за подготовкой объектов культуры городского поселения Андра к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов | До 1 сентября 2015 года | Культурно-досуговый центр «Лидер» |
| 12 | Обеспечить оформление паспортов готовности к отопительному периоду, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающие установки которых подключены в системе теплоснабжения, субъектов электроэнергетики с предоставлением паспортов готовности в отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству | До 15 сентября 2015г. - потребители тепловой энергии, до 15 октября 2015 г.- теплоснабжающие и теплосетевые организации, до 20 октября 2015г.- субъекты электроэнергетики. | Руководители теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, индивидуальные предприниматели, руководители управляющих организаций, ТСЖ, ответственные по домам, выбравшие непосредственный способ управления многоквартирными домами |
| 13 | Обеспечить предоставление паспортов готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплоснабжающие установки которых подключены в системе теплоснабжения, субъектов электроэнергетики с предоставлением паспортов готовности в Управление Жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Октябрьского района | До 20 октября 2015 года | Отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации городского поселения Андра |
| 14 | Обеспечить готовность жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов с оформлением, выдачей паспортов готовности на каждый многоквартирный дом | До 15 сентября 2015 года | Руководители предприятий и организаций по содержанию и обслуживанию жилого фонда (по соглосованию), индивидуальные предприниматели, руководители управляющих организаций, ТСЖ, ответственные по домам, выбравшие непосредственный способ управления многоквартирными домами |
| 15 | Предоставление информации об авариях и происшествиях на объектах жизнеобеспечения в осенне-зимний период 2015-2016 годов в Единую дежурно-диспетчерскую службу Октябрьского района | Ежедневно на протяжении всего отопительного периода; в период аномально низких температур наружного воздуха и штормовых предупреждений - 2 раза в год. | Глава городского поселения Андра |
| 16 | Участие в выездных совещаниях по проверке хода подготовки объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Андра к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов | Июль-август 2015 года | Отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации городского поселения Андра |
| 17 | Организация круглосуточного дежурства с целью контроля за работой организаций жилищно-коммунального хозяйства в границах муниципального образования городское поселение Андра - поставщиков услуг теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, электрической энергии населения и объектов социальной сферы | Дни с низкой температурой наружного воздуха (-40°С и ниже), в новогодние и рождественские праздники. | Единая дежурно-диспетчерская служба Октябрьского района, Руководители предприятий и организаций коммунального комплекса и энергетики, администрация городского поселения Андра |
| 18 | Отчет главы муниципального образования городское поселение Андра о подготовке к отопительному периоду 2015-2016 годов, перед населением через средства массовой информации (печать, радио, телевидение, в сети интернет) | До 15 сентября 2015 года | Глава администрации городского поселения Андра, отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации городского поселения Андра |
| 19 | Проведение совещания о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов | 24 августа 2015 года | Глава администрации городского поселения Андра, отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству, Руководители предприятий и организаций коммунального комплекса и энергетики городского поселения Андра |
| 20 | Участие в районном совещании по оценке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов | 25 августа 2015 года. | Глава администрации городского поселения Андра, отдел по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации городского поселения Андра |